## Slide 1
组织补位，先让运营闭环跑起来
集团供应链与数字化统筹信息流和实物流；运营 VP 负责制造执行
01
运营 VP
制造执行 · 现场资源 · 实际产出
集团供应链与数字化负责人（拟）
计划／信息流 · 仓储／实物流 · 数字化
供应链体系；IE 项目协作（归属待讨论）
唯一主线：信息流要在实物流中兑现
客户需求
→
计划指令
→
生产与物料动作
→
现场数据
→
修正计划
组织人数与 IE 归属以现状评估和 CEO 讨论为准。
Notes: 集团供应链与数字化职能拟承接计划、仓储物流和信息化。制造执行继续由运营 VP 管理。供应链体系需逐步建立，IE 前期以项目协作参与，正式归属待讨论。

## Slide 2
0～6个月：宁德项目先导
先建立可比基线，再用真实现场改善验证经济收益方向
02
0～3个月
原状态基线
产出 · 时间损失 · 报废 · 库存
→
3～6个月
宁德先导改善
机制运行 · 工具上线 · 现场反馈
→
可见变化
实物流与产出
用同一口径与基线比较
重点观察
时间开动率 ↑
质量损失 ↓
作业损伤 ↓
Notes: 宁德项目作为先导。前三个月确认原状态产出、时间、质量、库存等基线，同时梳理组织边界、数据采集与作业机制。三至六个月观察时间开动率、质量和作业损失变化。经济收益应与业务和财务共同核算，不在此页承诺确定数字。

## Slide 3
第6个月起：把改善变成经营结果
原状态与改进状态比较，由业务和财务共同核算
03
增量贡献
更高的合格产出
实际成本节约
更少的等待与损失
库存现金释放
更快的物料周转
基线对比
→
校正条件变化
→
扣除实施投入
不把库存现金释放与利润节约混同；分别列示。
Notes: 第六个月后使用真实运行数据正式核算。增量贡献、实际成本节约和库存现金释放分别列示。要校正需求、产品结构、班次等业务条件变化，并扣除实施投入。

## Slide 4
1～3年：先沉淀方法，再复制到基地
海外推进时间服从项目节点，不等待国内阶段结束
04
1～2年
集团形成复制包
业务规则 + 数据标准
软件配置 + 培训验证
→
2～3年
集团骨干驻基地
墨西哥 · 罗马尼亚
基地直线管理，集团统一方法与指标
集团定规则与支持
基地做现场决策与执行
Notes: 国内先导沉淀业务规则、数据标准、软件配置与培训验证方法。计划与仓储实物流骨干原则上从集团培养后派驻基地。驻基地人员实线向基地 leader 汇报，虚线接受集团供应链的业务支持与指标统一。海外进度取决于项目实际节点。

## Slide 5
3年后：人员轮换，平台承接共性能力
前提是数字化覆盖、数据质量和系统稳定性达到运行要求
05
基地骨干
国内外轮换与晋升
→
融合团队
数字化业务 + 开发 + 体系 + IE
→
集团平台
规则 · 追溯 · AI 决策支持
约5人融合团队（能力验证设想）
至少2人能协同支持全系统运作
基地仍负责现场执行；集团保留跨基地决策与治理。
Notes: 三年后的组织收拢是条件性设想，不是已批准编制。以至少约五人的融合型数字化团队验证自主搭建、配置、开发、维护能力；团队总人数中至少两人能协同支持全系统运作。基地继续负责现场执行，集团保留跨基地决策、治理与升级。